Propuesta página web “Fería de Arte”

Fase 1:

Landing page – 10,000 pesos mexicanos

Tiempos: 3-5 días para completar landing page

Adelanto de 5,000 mxn para empezar el proyecto con primera fase. Se hace el pago de 5,000 mxn al hacer el entregable.

Fase 2:

Panel de administrador + base de datos 12,000 pesos mexicanos

Tiempos: 3-5 días para completar panel de administrador + base de datos. 1 día para enlazar con dominio real y dar credenciales de acceso a admin page.

Pago de 10,000 al entregar panel de administrador + base de datos. Pago de 2,000 para enlazar con dominio real y proporcionar credenciales para acceder al panel de administrador.

PRECIO TOTAL: 22,000 mxn

TIEMPO TOTAL ESTIMADO DE 1 MES Y MEDIO.

Proyecto extra “ART BID SYSTEM”

Debido a la complejidad del Sistema esta sería una integración aparte, se puede comenzar a trabajar en esta otra fase al terminar la primera fase del proyecto de landing page + admin panel.

Fase 1:

Landing simple para la subasta como anuncio de la subasta + página de registro/iniciar sesión para usuarios + menú de la página de subasta + sección de subasta para el panel de administrador

15,000 mxn

Tiempos: 3-7 días

Adelanto de 6,000 mxn para empezar el proyecto con primera fase. Se hace el pago de 9,000 mxn al hacer este primer entregable.

Fase 2:

Catálogo de obras con QR, incluye alta de obras, página individual por obra, QR generado por obra, vista pública y relación obra/artista

5,000 mxn

Tiempos: 2 semanas

Fase 3:

Subásta funcional: incluye pujas, historial, ganador, cierre de subasta, aceptación/rechazo por artista, notificaciones básicas.

10,000 mxn

Fase 4:

Pagos de subasta, incluye sistema para mantener en espera los pagos de subasta, sección en panel de administrador con los pagos enlistados

5,000 mxn

PRECIO TOTAL: 35k mxn

Se hace un adelanto inicial de 6,000 mxn para comenzar Fase 1

TIEMPO TOTAL ESTIMADO:

En total un aproximado de 2 meses y medio para terminar el sistema de subastas, en el tiempo que sobre se usará para pequeños cambios y ajustes necesarios.

Para las dos propuestas aplica la misma regla:

Se manda una propuesta de diseño de página al principio para que el cliente lo revise y lo acepta para continuar trabajando en ese diseño propuesto, si no le gusta se hace un rediseño gratis, pero si en la fase final se necesita de un cambio por completo entonces con lleva un costo extra por el tiempo que se invierte en el trabajo.

Para mantenimiento como actualizaciones, añadir nuevas imágenes o una nueva sección (si la sección es muy compleja se cobra más, depende del tipo de contenido que se necesite va a depender el precio) se cobra 4000 pesos.

Por ejemplo: “Necesito cambiar el diseño solamente del Hero, necesito agregar estas x fotos a esta parte de la página” solo son 4000 y si hay alguna actualización necesaria que yo note en el sistema lo hago dentro de esos 4,000. Se mide el nivel de dificultad y de complejidad que conlleve dicha tarea, por ejemplo “Necesito añadir una nueva sección con una galería que al dar click a cada foto contenga la info de esa pieza de arte al igual que contenga más fotos, botones para comprar, etc. y que esta sección divida en partes para separar por artistas, también necesito añadir en el panel una forma de inscribir a cada artista y poder presentar sus piezas desde la página al público” -> debido a la complejidad de esta página que en esta caso es una nueva sección lo que implica una nueva “pantalla” con varios botones e incrustar nuevos campos a la base de datos para desplegar los datos a esa página, cargar las fotos, animaciones y aparte implementar la herramienta para el administrador, sería en este ejemplo un precio de 15,000, o sea 10,000 de la nueva sección que incluye diseño + animaciones + posicionamiento de imágenes e información en general +nuevos campos en base de datos, y 5,000 de nueva herramienta en panel de administrador + conectar nuevos campos de la base de datos y aparición en tiempo real en la página principal.